附件2

2015年全省主要污染物减排计划项目表

1. 工程减排计划项目

1-1  城镇污水处理设施减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建污水处理工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兰州市 | 海石湾污水处理工程 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施、中控室和减排台账，确保在2015年8月底前通过环保验收。 |  |  |
| 2 | 兰州市 | 窑街污水处理工程 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施、中控室和减排台账，确保在2015年10月底前通过环保验收。 |  |  |
| 3 | 金昌市 | 永昌县河西堡镇综合污水处理工程 |  | 2015年6月底前完成城区及工业园区污水收集管网建设，完善污水处理厂在线监控设施、中控室和减排台账，8月底前通过环保验收。 |  |  |
| 4 | 天水市 | 张家川县城区污水处理厂 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施和减排台账，确保在2015年7月底前通过环保验收。 |  |  |
| 5 | 张掖市 | 张掖市污水处理厂二期工程 |  | 加快工程建设进度，完善污水收集管网、中控室和在线监控设施，确保在2015年9月底前建成投运。 |  |  |
| 6 | 平凉市 | 崇信县城区污水处理厂 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施和减排台账，确保在2015年4月底前稳定达标运行。 |  |  |
| 7 | 酒泉市 | 肃北县城区污水厂 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施和减排台账，确保在2015年7月底前通过环保验收。 |  |  |
| 8 | 酒泉市 | 阿克塞县城区生活污水处理厂 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施和减排台账，确保在2015年7月底前通过环保验收。 |  |  |
| 9 | 酒泉市 | 酒泉市第二污水处理工程 |  | 2015年12月底前建成投运。 |  |  |
| 10 | 庆阳市 | 镇原县城区生活污水处理工程 |  | 完善工程及污水收集管网和在线监控设施，确保在2015年4月底前正常投运，10月底前通过环保验收。 |  |  |
| 11 | 定西市 | 通渭县污水处理厂 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施和减排台账，确保在2015年7月底前通过环保验收。 |  |  |
| 12 | 陇南市 | 文县污水处理工程 |  | 完善工程及污水收集管网和在线监控设施，确保在2015年4月底前正常投运，10月底前通过环保验收。 |  |  |
| 13 | 陇南市 | 宕昌县污水处理工程 |  | 完善工程及污水收集管网和在线监控设施，确保在2015年4月底前正常投运，10月底前通过环保验收。 |  |  |
| 14 | 陇南市 | 礼县污水处理厂 |  | 加快调试，完善污水收集管网、在线监控设施和减排台账，确保在2015年7月底前通过环保验收。 |  |  |
| 15 | 兰州新区 | 兰州新区第一污水处理工程 |  | 加快工程建设进度，完善污水收集管网、中控室和在线监控设施，确保在2015年9月底前建成投运。 |  |  |
| 现有污水处理厂改造及中水回用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 兰州市 | 雁儿湾污水处理厂老系统改造工程 | 2015年8月底前建成投运，确保已收集处理的污水稳定达标排放。 |  |  |  |
| 17 | 兰州市 | 七里河安宁污水处理厂源水治理改造工程 | 加快工程建设进度，确保在2015年10月底前建成。 |  |  |  |
| 18 | 金昌市 | 金昌市污水处理工程升级改造及中水利用项目 | 加快工程建设进度，完善污水收集管网、在线监控设施、中控室和减排台账，确保在2015年12月底前建成投运。 |  |  |  |
| 19 | 白银市 | 白银区污水处理再生利用工程 | 2015年12月底前建成投运。 |  |  |  |
| 20 | 武威市 | 武威市污水处理厂中水回用工程 | 加快调试，完善配套管网、在线监控设施和中控室，确保在2015年7月底前通过环保验收。 |  |  |  |
| 21 | 武威市 | 黄羊工业园区污水处理厂改造工程 | 加快建设进度，完善配套管网、在线监控设施和减排台账，确保在2015年5月底建成投运，7月底前通过环保验收。 |  |  |  |
| 生活污水配套管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 兰州市 | 雁滩片区污水收集管网工程 | 2015年11月底前建成投运，确保雁儿湾污水处理厂日平均污水处理量比2014年增加3.5万吨。 |  |  |  |
| 23 | 兰州市 | 兰州西新线污水收集减排工程 | 2015年8月底前建成投运，确保西固区污水处理厂日平均污水处理量比2014年增加1万吨。 |  |  |  |
| 24 | 金昌市 | 永昌县污水处理厂污水处理收集减排工程 | 完善污水配套管网，加强中控室、在线监控设施和污水处理设施的运行管理，完善减排台账，确保污水处理厂全年正常稳定达标运行，日均增加处理水量300吨。 |  |  |  |
| 25 | 天水市 | 天水市污水处理厂秦州分厂污水收集减排工程 | 加快工程建设，2015年11月底前建成投运，确保天水市污水处理厂秦州分厂日平均处理水量增加2000吨。 |  |  |  |
| 26 | 天水市 | 天水市秦州污水处理厂麦积分厂污水收集减排工程 | 加快工程建设，2015年11月底前建成投运，确保天水市秦州污水处理厂麦积分厂日平均处理水量增加3000吨。 |  |  |  |
| 27 | 平凉市 | 平凉城区“八沟一河”污水收集工程 | 完善污水收集管网工程，确保平凉市天雨污水处理厂日平均处理水量增加5000吨。 |  |  |  |
| 28 | 酒泉市 | 金塔县污水处理中心管网完善工程 | 加快工程建设，2015年11月底前建成投运，确保金塔县污水处理厂日平均处理水量增加500吨。 |  |  |  |
| 29 | 酒泉市 | 玉门市污水处理厂管网完善工程 | 加快工程建设，2015年11月底前建成投运，确保玉门市污水处理厂日平均处理水量增加500吨。 |  |  |  |
| 30 | 庆阳市 | 华池县污水处理厂管网完善工程 | 加快工程建设，2015年11月底前建成投运，确保华池县污水处理厂日平均处理水量增加400吨。 |  |  |  |
| 31 | 甘南州 | 格河沿岸污水收集管网工程 | 加快工程建设，2015年11月底前建成投运，确保合作市污水处理厂日平均处理水量增加500吨。 |  |  |  |
| 32 | 甘南州 | 夏河县城区污水收集管网工程 | 加快工程建设，2015年7月底前建成投运，确保夏河县污水处理厂日平均处理水量增加500吨。 |  |  |  |
| 33 | 甘南州 | 迭部县污水收集管网项目 | 加快工程建设，2015年10月底前建成投运。 |  |  |  |
| 生活污水处理厂污泥处置工程 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水处理厂污泥处理工程 | 2015年10月底前建成投运。 |  |  |  |
| 35 | 白银市 | 白银市白银区污泥处理工程 | 2015年9月底前建成投运。 |  |  |  |
| 36 | 酒泉市 | 酒泉市敦煌市污水处理厂污泥处置工程 | 2015年9月底前建成投运。 |  |  |  |

1-2  工业企业水污染物工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白银市 | 甘肃稀土新材料有限公司酸性含油废水治理项目 | 完善在线监控设施，2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 2 | 白银市 | 甘肃稀土新材料有限公司非皂化分离萃取生产线技术改造项目 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 3 | 天水市 | 天水长城果汁饮料有限公司污水处理站技术改造项目 | 2015年12月底前建成投运。 |  |
| 4 | 张掖市 | 张掖市九发食品有限公司脱水蔬菜生产加工250m³/d生产废水处理项目 | 2015年8月底前通过环保验收。 |  |
| 5 | 张掖市 | 高台县食品公司屠宰厂生猪屠宰污染减排项目 | 2015年8月底前通过环保验收。 |  |
| 6 | 张掖市 | 张掖华润金鹰农业科技股份有限公司污水处理站升级改造项目 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 7 | 酒泉市 | 敦煌种业西域番茄酱（上坝）废水治理项目 | 2015年8月底前通过环保验收。 |  |
| 8 | 酒泉市 | 甘肃西域阳光食品有限公司瓜州分公司番茄酱生产废水减排技改项目 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 9 | 平凉市 | 崇信县百贯沟煤矿矿井废水处理站改扩建项目 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 10 | 平凉市 | 泾川恒兴果汁有限公司废水处理站升级改造项目 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 11 | 平凉市 | 静宁通达果汁有限公司废水处理站升级改造项目 | 2015年11月底前通过环保验收。 |  |
| 12 | 定西市 | 临洮家瑞纸业公司废水处理工程 | 2015年8月底前通过环保验收。 |  |
| 13 | 陇南市 | 甘肃佛仁制药科技有限公司污水深度治理工程 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 14 | 甘南州 | 甘肃安多清真绿色食品有限公司废水治理工程 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |

1-3  火电企业脱硫工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金昌市 | 金川集团股份有限公司热电公司一车间环保技术改造项目（脱硫工程） | 2015年12月底前建成投运。 |  |
| 2 | 酒泉市 | 玉门油田水电厂2号机组脱硫增容改造工程 | 2015年12月底前建成投运。 |  |
| 3 | 平凉市 | 甘肃华明电力股份有限公司华亭电厂热电联产脱硫项目 | 2015年10月底前建成投运。 |  |

1-4  火电企业脱硝工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金昌市 | 金川集团股份有限公司热电公司一车间环保技术改造项目（脱硝工程） | 2015年12月底前建成投运。 |  |
| 2 | 金昌市 | 金川集团股份有限公司热电公司二车间1号机组脱硝工程 | 2015年3月底前通过环保验收。 |  |
| 3 | 金昌市 | 金川集团股份有限公司热电公司二车间2号机组脱硝工程 | 2015年3月底前通过环保验收。 |  |
| 4 | 白银市 | 国电靖远发电有限公司1号机组脱硝工程 | 2015年2月底前通过环保验收。 |  |
| 5 | 白银市 | 国电靖远发电有限公司2号机组脱硝工程 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |
| 6 | 白银市 | 国电靖远发电有限公司3号机组脱硝工程 | 2015年2月底前通过环保验收。 |  |
| 7 | 白银市 | 国电靖远发电有限公司4号机组脱硝工程 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |
| 8 | 酒泉市 | 酒泉玉门油田水电厂六期锅炉烟气排放达标治理项目 | 2015年8月底前通过环保验收。 |  |
| 9 | 平凉市 | 甘肃华明电力股份有限公司华亭电厂热电联产脱硝项目 | 2015年10月底前建成投运。 |  |
| 10 | 临夏州 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司锅炉烟气SNCR脱硝项目 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |

1-5  钢铁企业大气污染物工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司265平方米烧结机脱硫改造工程 | 2015年12月底前完成脱硫改造工程。 |  |

1-6  水泥企业大气污染物工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白银市 | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司1350吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2015年9月底前通过环保验收。 |  |
| 2 | 天水市 | 天水祁连山水泥有限公司1号水泥生产线脱硝改造工程 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |
| 3 | 天水市 | 天水祁连山水泥有限公司2号水泥生产线脱硝改造工程 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |
| 4 | 酒泉市 | 阿克塞恒亚水泥二期2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2015年8月底前通过环保验收。 |  |
| 5 | 庆阳市 | 甘肃九连山水泥有限责任公司1号和2号新型干法水泥生产线脱硝工程 | 2015年10月底前通过环保验收。 |  |
| 6 | 陇南市 | 成县祁连山水泥有限公司4500吨/日新型干法水泥生产线烟气脱硝工程 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |
| 7 | 临夏州 | 临夏海螺水泥有限责任公司2500t/d熟料生产线烟气SNCR脱硝技改项目 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |
| 8 | 临夏州 | 临夏海螺4500t/d新型干法水泥熟料生产线SNCR烟气脱硝项目 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |
| 9 | 甘南州 | 临潭县建华水泥有限责任公司700t/d新型干法水泥生产线烟气脱硝改造工程 | 2015年9月底前通过环保验收。 |  |

1-7  石化和有色企业大气污染物工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒泉市 | 中石油玉门油田分公司炼化厂80万吨催化裂化装置烟气脱硫工程 | 2015年7月底前通过环保验收。 |  |
| 2 | 庆阳市 | 中石油庆阳石化分公司160万吨催化裂化装置烟气脱硝项目 | 2015年12月底前通过环保验收。 |  |
| 3 | 金昌市 | 金川集团公司镍闪速炉精矿干燥系统烟气二氧化硫减排达标治理项目 | 2015年5月底前通过环保验收。 |  |
| 4 | 白银市 | 白银公司第三冶炼厂制酸尾气深度治理工程 | 2015年6月底前通过环保验收。 |  |

1-8  其他工业企业大气污染物工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金昌市 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司9号锅炉烟气脱硫项目 | 2015年10月前建成投运，11月底通过环保验收。 |  |
| 2 | 张掖市 | 民乐县供热管理中心2×20蒸吨供热锅炉烟气脱硫工程 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 3 | 酒泉市 | 酒泉经济技术开发区（西区）热源厂65t/h锅炉烟气脱硫除尘设施改造项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 4 | 酒泉市 | 金塔县阳光热电有限公司第一热源厂烟气脱硫除尘改造项目 | 2015年10月底前建成投运，12月底前通过环保验收。 |  |
| 5 | 平凉市 | 甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿燃煤锅炉烟气除尘脱硫改造项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 6 | 平凉市 | 静宁县恒达有限责任公司35t/h循环流化床锅炉烟气脱硫除尘改造项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 7 | 平凉市 | 庄浪县源通供热有限公司东城区集中供热工程锅炉烟气除尘脱硫改造项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 8 | 甘南州 | 卓尼县集中供暖有限责任公司2×20T燃煤锅炉脱硫除尘整治项目 | 2015年9月底前通过环保验收。 |  |
| 9 | 甘南州 | 临潭县集中供暖有限责任公司3×20T燃煤锅炉脱硫除尘治理项目 | 2015年9月底前通过环保验收。 |  |
| 10 | 甘南州 | 夏河县供暖公司3×20T燃煤锅炉脱硫除尘治理项目 | 2015年9月底前通过环保验收。 |  |

2. 结构减排计划项目

2-1  工业水污染物结构减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白银市 | 关闭甘肃恒星淀粉食品有限公司 | 2015年9月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |
| 2 | 武威市 | 关闭甘肃黄羊河集团亚麻有限责任公司 | 2015年6月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |
| 3 | 张掖市 | 关闭民乐县中兴粮贸工贸公司 | 2015年6月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |
| 4 | 张掖市 | 关闭民乐县天河饮品有限公司 | 2015年6月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |
| 5 | 张掖市 | 关闭民乐县航行食品工业有限责任公司 | 2015年6月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |
| 6 | 张掖市 | 关闭甘肃国翔麦芽有限公司 | 2015年6月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |
| 7 | 庆阳市 | 关闭合水县利民屠宰场 | 2015年6月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |
| 8 | 陇南市 | 关闭礼县财旺纸业有限公司 | 2015年10月底前完成所有设备拆除工作，完善“两费两报告”等减排资料，发挥减排作用。 |  |

2-2  工业大气污染物结构减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天水市 | 关闭天水天威水泥有限责任公司 | 2015年6月。 |  |
| 2 | 天水市 | 关闭天水市天祥水泥（集团）有限责任公司 | 2015年6月。 |  |
| 3 | 张掖市 | 关闭张掖市三闸水泥厂机立窑生产线 | 2015年6月。 |  |
| 4 | 张掖市 | 关闭张掖市三强化工公司机立窑生产线 | 2015年6月。 |  |
| 5 | 张掖市 | 关闭甘肃锦世化工有限责任公司水泥厂机立窑生产线 | 2015年6月。 |  |
| 6 | 张掖市 | 关闭临泽县富源化工有限公司 | 2015年6月。 |  |
| 7 | 张掖市 | 关闭临泽县启明玻璃制品有限责任公司平板玻璃生产线 | 2015年6月。 |  |
| 8 | 陇南市 | 关闭甘肃省富康锌业有限公司 | 2015年6月。 |  |
| 9 | 陇南市 | 关闭西和民福锌业有限公司 | 2015年6月。 |  |

3. 管理减排计划项目

3-1  城镇污水处理设施管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 榆中县夏官营污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 2 | 兰州市 | 皋兰县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 3 | 兰州市 | 盐场污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 4 | 白银市 | 景泰县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 5 | 白银市 | 会宁县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 6 | 天水市 | 清水县城区污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 7 | 天水市 | 武山县城市污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 8 | 天水市 | 天水市第一人民医院污水处理站 | 加强运行管理，完善设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 9 | 天水市 | 秦安县妇幼保健院污水处理站 | 加强运行管理，完善设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 10 | 天水市 | 武山县人民医院污水处理站 | 加强运行管理，完善设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 11 | 武威市 | 古浪县城区污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。 |  |
| 12 | 武威市 | 武威工业园区污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。 |  |
| 13 | 武威市 | 民勤县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行。 |  |
| 14 | 酒泉市 | 瓜州县城市污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 15 | 酒泉市 | 青海油田七里镇社区污水处理厂提标改造工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 16 | 平凉市 | 庄浪县城区生活污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 17 | 平凉市 | 灵台县城区生活污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 18 | 庆阳市 | 合水县城区生活污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 19 | 庆阳市 | 宁县城区生活污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 20 | 庆阳市 | 正宁县城区生活污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 21 | 庆阳市 | 庆城县污水处理厂城区油田单位生活污水入网工程 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 22 | 庆阳市 | 陇东学院新校区污水处理厂 | 加强运行管理，完善减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 23 | 庆阳市 | 环县老城生活污水入网工程 | 完善减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 24 | 定西市 | 陇西县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 25 | 定西市 | 漳县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 26 | 定西市 | 岷县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 27 | 陇南市 | 西和县城区污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 28 | 陇南市 | 徽县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 29 | 临夏州 | 临夏县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 30 | 临夏州 | 东乡县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 31 | 临夏州 | 临夏市污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、中控室、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 32 | 甘南州 | 临潭县城区生活污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 33 | 甘南州 | 卓尼县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 34 | 甘南州 | 舟曲县城区污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 35 | 甘南州 | 舟曲县峰迭新区污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 36 | 甘南州 | 玛曲县城区生活污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 37 | 甘南州 | 迭部县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |
| 38 | 甘南州 | 碌曲县污水处理厂 | 加强运行管理，完善污水配套管网、在线监控设施和减排台帐，确保稳定达标运行。 |  |

3-2  工业企业水污染物管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 兰州石化公司炼油系统污水处理升级改造项目 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保全年稳定达标运行。 |  |
| 2 | 金昌市 | 永昌三强农产品加工有限公司1300立方米/日废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 3 | 金昌市 | 永昌县清河麦芽有限责任公司废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 4 | 白银市 | 甘肃靖远煤电股份有限公司煤矿废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 5 | 天水市 | 秦安县兴源食品有限责任公司屠宰加工废水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 6 | 天水市 | 张家川县太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司污水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 7 | 武威市 | 甘肃赫原生物制品有限公司污水处理改造工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 8 | 武威市 | 甘肃汇能生物工程有限责任公司污水处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 9 | 张掖市 | 张掖市云鹏工贸有限公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 10 | 张掖市 | 甘肃博峰肥牛有限责任公司屠宰废水厌氧好氧生化处理加深度处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 11 | 张掖市 | 临泽县益民食品有限责任公司荣盛屠宰厂废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 12 | 张掖市 | 山丹军马场食品有限责任公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 13 | 张掖市 | 民乐亨汇麦芽有限责任公司废水治理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 14 | 酒泉市 | 玉门油田分公司炼化总厂废水深度处理项目 | 加强运行管理，完善在线监控设施和减排台帐，确保全年稳定达标运行。 |  |
| 15 | 平凉市 | 新周煤业公司矿井废水深度处理循环利用工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 16 | 平凉市 | 甘肃华星煤业有限公司 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 17 | 平凉市 | 静宁县四海食品有限责任公司 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 18 | 定西市 | 甘肃岷海制药有限公司 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 19 | 临夏州 | 和政县华龙乳制品有限公司年产3000吨蛋白酸钠生产线污水深度处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 20 | 临夏州 | 广河县佳美畜产品有限公司（广河县宗家洗毛厂）洗毛废水治理项目 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 21 | 临夏州 | 广河县良华畜产有限公司（马良义洗毛厂）洗毛废水治理项目 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 22 | 临夏州 | 广河县顺发商贸有限公司洗毛废水治理项目 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |
| 23 | 甘肃 矿区 | 甘肃和诚钛业有限公司（原中核华原钛白股份有限公司 ）废水深度处理工程 | 加强运行管理，完善减排台账，确保全年正常稳定达标，发挥减排作用。 |  |

3-3  火电企业脱硫设施管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂1号机组脱硫改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 2 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂2号机组脱硫改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 3 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂3号机组脱硫改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 4 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂4号机组脱硫改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 5 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂5号机组脱硫改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 6 | 兰州市 | 中铝兰州分公司1号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 7 | 兰州市 | 中铝兰州分公司2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 8 | 兰州市 | 中铝兰州分公司3号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 9 | 兰州市 | 兰州石化化肥厂2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 10 | 兰州市 | 兰州石化化肥厂3号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 11 | 嘉峪关市 | 宏晟电热公司新1号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 12 | 嘉峪关市 | 宏晟电热公司新2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 13 | 嘉峪关市 | 东兴铝业1号机组脱硫工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 14 | 嘉峪关市 | 东兴铝业2号机组脱硫工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 15 | 嘉峪关市 | 东兴铝业3号机组脱硫工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 16 | 嘉峪关市 | 东兴铝业4号机组脱硫工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 17 | 嘉峪关市 | 东兴铝业5号机组脱硫工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 18 | 嘉峪关市 | 东兴铝业6号机组脱硫工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 19 | 金昌市 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司（二厂）1号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 20 | 金昌市 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司（二厂）2号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 21 | 白银市 | 国电靖远发电有限公司1号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 22 | 白银市 | 国电靖远发电有限公司3号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 23 | 白银市 | 大唐景泰发电厂1号机组脱硫增容改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 24 | 白银市 | 大唐景泰发电厂2号机组脱硫增容改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 25 | 天水市 | 大唐甘谷发电厂1号机组脱硫增容提效改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 26 | 天水市 | 大唐甘谷发电厂2号机组脱硫增容提效改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 27 | 酒泉市 | 玉门油田水电厂新1号机组脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |

3-4  火电企业脱硝设施管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 国电兰州热电有限责任公司1号机组脱硝项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 2 | 兰州市 | 国电兰州热电有限责任公司2号机组脱硝项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 3 | 兰州市 | 兰州西固热电有限责任公司9号机组脱硝项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 4 | 兰州市 | 兰州西固热电有限责任公司10号机组脱硝项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 5 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司3号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 6 | 兰州市 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司4号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 7 | 兰州市 | 中铝兰州分公司自备电厂1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 8 | 兰州市 | 中铝兰州分公司自备电厂2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 9 | 兰州市 | 中铝兰州分公司自备电厂3号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 10 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂号1号脱硝改造项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 11 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂号2号脱硝改造项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 12 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂号3号脱硝改造项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 13 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂号4号脱硝改造项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 14 | 兰州市 | 窑街劣质煤热电厂号5号脱硝改造项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 15 | 兰州市 | 兰州石化化肥厂2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 16 | 兰州市 | 兰州石化化肥厂3号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 17 | 嘉峪关市 | 宏晟电热公司新1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 18 | 嘉峪关市 | 宏晟电热公司新2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 19 | 嘉峪关市 | 东兴铝业1号机组脱硝工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 20 | 嘉峪关市 | 东兴铝业2号机组脱硝工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 21 | 嘉峪关市 | 东兴铝业3号机组脱硝工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 22 | 嘉峪关市 | 东兴铝业4号机组脱硝工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 23 | 嘉峪关市 | 东兴铝业5号机组脱硝工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 24 | 嘉峪关市 | 东兴铝业6号机组脱硝工程 | 2015年6月底前实现在线监控数据与市级环境保护部门联网。加强运行管理，完善中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 25 | 金昌市 | 金川集团股份有限公司热电公司1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 26 | 金昌市 | 金川集团股份有限公司热电公司2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 27 | 金昌市 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 28 | 金昌市 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 29 | 金昌市 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司二厂1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 30 | 金昌市 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司二厂2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 31 | 白银市 | 靖远第二发电有限责任公司8号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 32 | 天水市 | 大唐甘谷发电厂1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 33 | 天水市 | 大唐甘谷发电厂2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 34 | 张掖市 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 35 | 张掖市 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 36 | 平凉市 | 华能平凉发电有限责任公司1号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 37 | 平凉市 | 华能平凉发电有限责任公司2号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 38 | 平凉市 | 华能平凉发电有限责任公司3号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 39 | 平凉市 | 华能平凉发电有限责任公司4号机组脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |

3-5  钢铁企业脱硫设施管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 榆中钢铁有限公司焦炉煤气脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 2 | 嘉峪关市 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司1、2号烧结机脱硫工程 | 2015年12月底前,在旁路安装在线监控设施。加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 3 | 嘉峪关市 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司3号烧结机脱硫工程 | 2015年12月底前,在旁路安装在线监控设施。加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 4 | 嘉峪关市 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司4号烧结机脱硫工程 | 2015年12月底前,在旁路安装在线监控设施。加强运行管理，完善减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 5 | 金昌市 | 金昌铁业（集团）有限责任公司98平方米脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 | 国家责任书项目 |

3-6  水泥企业脱硝设施管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限公司2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 2 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限公司2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 3 | 兰州市 | 永登祁连山水泥有限公司4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 4 | 兰州市 | 甘肃高崖金城水泥有限公司1000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 5 | 兰州市 | 兰州市贡马水泥有限责任公司1000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 6 | 兰州市 | 甘肃京兰水泥有限公司4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 7 | 兰州市 | 甘草环保建材股份有限公司2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 8 | 嘉峪关市 | 酒钢宏达建材有限责任公司1号1000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 9 | 嘉峪关市 | 酒钢宏达建材有限责任公司2号2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 10 | 嘉峪关市 | 酒钢宏达建材有限责任公司3号4000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 11 | 金昌市 | 金昌水泥（集团）有限责任公司一厂1000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 12 | 金昌市 | 金昌水泥（集团）有限责任公司二厂2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 13 | 白银市 | 白银市王岘水泥有限公司2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善在线监控设施、中控室和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 14 | 白银市 | 中材甘肃水泥有限公司4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 15 | 白银市 | 甘肃寿鹿山水泥有限责任公司4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 16 | 张掖市 | 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 17 | 张掖市 | 张掖市山丹水泥（集团）有限责任公司1000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 18 | 张掖市 | 张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 19 | 武威市 | 古浪祁连山水泥公司4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 20 | 天水市 | 天水中材水泥有限责任公司1号2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 21 | 天水市 | 天水中材水泥有限责任公司2号2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 22 | 天水市 | 甘谷祁连山水泥有限责任公司1号700吨/日新型干法水泥生产线脱硝改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 23 | 天水市 | 甘谷祁连山水泥有限责任公司2号2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 24 | 平凉市 | 平凉海螺水泥有限责任公司1号4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 25 | 平凉市 | 平凉海螺水泥有限责任公司2号4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝改造工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 26 | 平凉市 | 平凉祁连山水泥有限公司2500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 27 | 平凉市 | 华煤陇东水泥公司700吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 28 | 酒泉市 | 酒泉西部水泥有限公司1000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 29 | 酒泉市 | 甘肃恒亚水泥有限公司一期2000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 30 | 定西市 | 漳县祁连山水泥有限公司3000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 31 | 定西市 | 漳县祁连山水泥有限公司4500吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 32 | 定西市 | 甘肃三易水泥有限公司3000吨/日新型干法水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 33 | 陇南市 | 陇南祁连山水泥有限公司2500t/d水泥生产线脱硝项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 34 | 陇南市 | 成县祁连山水泥有限公司3000t/d水泥生产线脱硝项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 35 | 陇南市 | 文县祁连山水泥有限公司2500t/d水泥生产线脱硝项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 36 | 甘南州 | 夏河安多祁连山水泥有限公司日产1000吨/日水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 37 | 甘南州 | 夏河安多祁连山水泥有限公司日产2500吨/日水泥生产线脱硝工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |

3-7 石化和有色企业大气减排设施管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 兰州石化分公司300万吨重催烟气脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 2 | 庆阳市 | 中石油庆阳石化分公司160万吨催化裂化装置烟气脱硫项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 3 | 白银市 | 白银有色集团股份有限公司铜业公司制酸尾气深度治理工程和粗炼系统环境集烟除尘脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 4 | 白银市 | 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂制酸尾气深度治理工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 5 | 白银市 | 甘肃稀土新材料有限公司尾气脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 6 | 白银市 | 白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂ISP三废综合治理工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |
| 7 | 陇南市 | 甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂硫酸尾气深度治理项目 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |

3-8  工业企业大气减排设施管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 年度减排目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张掖市 | 甘肃锦世化工有限责任公司35吨硫化床锅炉烟气脱硫工程 | 加强运行管理，完善中控室、在线监控设施和减排台帐，确保全年正常稳定达标运行，发挥减排作用。 |  |

4. 规模化畜禽养殖场和养殖小区减排计划项目

4-1 规模化畜禽养殖场和养殖小区工程减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 建成投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 皋兰常兴养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 2 | 兰州市 | 皋兰禾丰养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 3 | 兰州市 | 皋兰福源养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 4 | 兰州市 | 皋兰新运养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 5 | 兰州市 | 皋兰雪清养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 6 | 兰州市 | 皋兰九合怀贵养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 7 | 兰州市 | 皋兰华兴养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 8 | 兰州市 | 皋兰三顺养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 9 | 兰州市 | 永登县龙穴养殖农民专业合作社污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 10 | 兰州市 | 永登城关康元猪场污染减排项目污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 11 | 兰州市 | 兰州中然鸿远农业科技有限公司污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 12 | 兰州市 | 永登县汇众养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 13 | 兰州市 | 兰州市七里河区绿泽生态养殖专业合作社 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 14 | 金昌市 | 永昌县东寨镇生旺养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 15 | 金昌市 | 永昌县多家养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 16 | 金昌市 | 永昌县祁连风养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 17 | 金昌市 | 金川区嘉联养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 18 | 金昌市 | 金昌市永丰顺农民生猪养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 19 | 白银市 | 白银兴旺养猪专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 20 | 白银市 | 白银区耀康养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 21 | 白银市 | 白银区维山养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 22 | 白银市 | 白银乔升养殖专业合作社规模化畜禽养殖场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 23 | 白银市 | 白银市昌胜养殖有限公司规模化畜禽养殖场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 24 | 白银市 | 白银金猪养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 25 | 白银市 | 白银众品养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 26 | 白银市 | 会宁宏正养殖有限责任公司规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 27 | 白银市 | 会宁县众联畜牧农民专业合作社规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 28 | 白银市 | 会宁县合宏养殖有限责任公司规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 29 | 白银市 | 会宁县兴盛养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 30 | 白银市 | 会宁县丰盛祥养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 31 | 白银市 | 甘肃会宁玲辉养殖有限公司规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 32 | 白银市 | 会宁县宏兴养殖专业合作社规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 33 | 白银市 | 会宁县东源养殖有限公司规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 34 | 白银市 | 会宁县众协养猪专业合作社规模化畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 35 | 白银市 | 景泰建民养殖专业合作社粪污治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 36 | 白银市 | 景泰县雲星养殖有限公司粪污治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 37 | 白银市 | 景泰县旺发养殖专业合作社粪污治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 38 | 白银市 | 靖远绿阳养殖专业合作社畜禽粪便综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 39 | 白银市 | 靖远鹏程种养殖农民专业合作社畜禽粪便综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 40 | 天水市 | 天水市麦积区兴源养殖场规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 41 | 天水市 | 天水市麦积区聚洋养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 42 | 天水市 | 天水市麦积区新阳镇瑞隆养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 43 | 天水市 | 天水市麦积区隆森源养殖农民专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 44 | 天水市 | 天水市麦积区天蓬汇斌养殖专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 45 | 天水市 | 天水森源农林科技有限责任公司规模化畜禽养殖防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 46 | 天水市 | 甘谷顺辉家庭农场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 47 | 天水市 | 甘谷县兴峰种鸡场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 48 | 天水市 | 甘谷县迎顺殖场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 49 | 天水市 | 甘谷县志江养殖场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 50 | 天水市 | 秦安县兴陇生态牧业有限公司污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 51 | 天水市 | 秦安县兴华养殖场污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 52 | 天水市 | 秦安县祥福养殖专业合作社污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 53 | 天水市 | 秦安县上河养殖专业合作社污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 54 | 天水市 | 秦安县恒发养殖场污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 55 | 天水市 | 秦安县胜达养殖专业合作社污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 56 | 天水市 | 张家川回族自治县恭门镇旺发养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 57 | 天水市 | 张家川回族自治县凯峰养鸡场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 58 | 天水市 | 张家川回族自治县连五乡四合村新世纪养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 59 | 天水市 | 张家川回族自治县牧歌肉牛养殖专业合作社污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 60 | 天水市 | 张家川回族自治县平安乡梨树养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 61 | 天水市 | 张家川回族自治县银旺养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 62 | 天水市 | 清水县白驼镇姚黄村农民专业合作社畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 63 | 天水市 | 清水县松树乡大柳村林丰养殖有限责任公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 64 | 天水市 | 清水县白沙乡温泉村恒大养殖场畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 65 | 天水市 | 清水县丰望乡磨上咀村恒远猪场畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 66 | 武威市 | 武威市凉州区发放镇轩杰农民养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 67 | 武威市 | 武威市凉州区下双乡蓄水村刘福佳养殖厂畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 68 | 武威市 | 武威市凉州区汪泉山肉牛养殖农民专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 69 | 武威市 | 武威市凉州区阳光牧场养殖农民专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 70 | 武威市 | 武威市凉州区桃林养殖农民专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 71 | 武威市 | 武威市凉州区彤旺养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 72 | 武威市 | 武威市凉州区科全养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 73 | 武威市 | 民勤县龙盛养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 74 | 武威市 | 民勤县风鸣蛋鸡养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 75 | 武威市 | 民勤县翔宇养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 76 | 武威市 | 民勤县双泰养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 77 | 武威市 | 民勤县旺同专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 78 | 武威市 | 民勤县福禄养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 79 | 武威市 | 民勤县翼昇养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 80 | 武威市 | 民勤县原野养鸡场畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 81 | 武威市 | 古浪县定宁诚和养殖场畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 82 | 武威市 | 古浪县绿色园养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 83 | 武威市 | 古浪县昊洁牧业专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 84 | 武威市 | 古浪县东盛养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 85 | 武威市 | 古浪县西靖乡兴兰养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 86 | 武威市 | 古浪县山川农牧专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 87 | 武威市 | 天祝藏族自治县牧阳养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 88 | 武威市 | 天祝藏族自治县庆华养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 89 | 武威市 | 天祝藏族自治县旺秀养殖专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 90 | 武威市 | 天祝藏族自治县腾宇牧业养殖专业合作社禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 91 | 武威市 | 天祝藏族自治县格桑啦养殖场畜禽养殖污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 92 | 张掖市 | 张掖市甘州区发成养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 93 | 张掖市 | 张掖市甘州区峰茂农民养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 94 | 张掖市 | 张掖市甘州区兴亮畜禽养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 95 | 张掖市 | 张掖市甘州区学亮农牧有限责任公司畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 96 | 张掖市 | 张掖市甘州区学峰农民养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 97 | 张掖市 | 张掖市甘州区绿源农民养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 98 | 张掖市 | 张掖市东润畜牧养殖有限责任公司畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 99 | 张掖市 | 张掖市甘州区鸿山养殖有限责任公司畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 100 | 张掖市 | 张掖市裕盛农牧开发有限责任公司畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 101 | 张掖市 | 张掖市甘州区波凯农牧有限责任公司畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 102 | 张掖市 | 张掖市甘州区宏志种植养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 103 | 张掖市 | 张掖市甘州区庚源养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 104 | 张掖市 | 张掖市甘州区荣昌源生猪养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 105 | 张掖市 | 张掖市甘州区永隆农牧农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 106 | 张掖市 | 甘肃钲浩生态科技有限公司畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 107 | 张掖市 | 张掖市甘州区王国斌养殖场畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 108 | 张掖市 | 张掖市甘州区弘盛养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 109 | 张掖市 | 临泽县茂圆养殖专业合作社粪便及污水治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 110 | 张掖市 | 临泽县旺盛养殖专业合作社畜禽粪便及污水治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 111 | 张掖市 | 临泽县沛源养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 112 | 张掖市 | 临泽县天才养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 113 | 张掖市 | 高台县建兵养殖场畜禽污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 114 | 张掖市 | 高台县宏大肉牛养殖场畜禽污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 115 | 张掖市 | 甘肃省两西移民接待站高台农场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 116 | 张掖市 | 山丹县明奇缘农牧专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 117 | 张掖市 | 山丹县新和牧业有限责任公司畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 118 | 张掖市 | 民乐县祥隆养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 119 | 张掖市 | 永固养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 120 | 张掖市 | 民乐县栋梁养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 121 | 张掖市 | 民乐县绿地养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 122 | 张掖市 | 民乐县祥源养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 123 | 张掖市 | 民乐县金茂种植养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 124 | 平凉市 | 灵台县永红生猪养殖场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 125 | 平凉市 | 灵台县梁原乡安冯生猪养殖小区污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 126 | 平凉市 | 灵台县兴源生猪养殖农民专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 127 | 平凉市 | 华亭县前锋养牛专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 128 | 平凉市 | 华亭县神峪乡下关兴盛养牛专业合作社畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 129 | 平凉市 | 平凉市崆峒区建鑫养猪农民专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 130 | 平凉市 | 平凉金浩牧业有限责任公司污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 131 | 平凉市 | 平凉市崆峒区伊新黄牛繁育养殖场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 132 | 平凉市 | 平凉市进堂红牛养殖专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 133 | 平凉市 | 平凉市天牧精肉牛养殖农民专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 134 | 平凉市 | 平凉东川红牛养殖有限责任公司污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 135 | 平凉市 | 崇信县富临牧业有限责任公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 136 | 平凉市 | 崇信县鹏程养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 137 | 平凉市 | 崇信县永盛养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 138 | 平凉市 | 崇信县东阳寨种养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 139 | 平凉市 | 崇信县黄花金虎养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 140 | 平凉市 | 崇信县焱犇母牛繁殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 141 | 平凉市 | 崇信县志锋种养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 142 | 平凉市 | 崇信县新窑镇赤城兴旺牧业公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 143 | 平凉市 | 静宁县幸域百泰养殖农民专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 144 | 平凉市 | 静宁长塬养殖专业合作社污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 145 | 平凉市 | 静宁县三犇养殖农民专业合作社污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 146 | 平凉市 | 庄浪县海龙生猪养殖农民专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 147 | 平凉市 | 庄浪县振鑫肉牛养殖农民专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 148 | 平凉市 | 庄浪县阳春源牧业有限责任公司污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 149 | 平凉市 | 庄浪县曙光肉牛养殖农民专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 150 | 平凉市 | 庄浪县鑫源肉牛养殖有限公司污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 151 | 平凉市 | 泾川县鼎望养猪专业合作社污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 152 | 平凉市 | 泾川县润源养殖专业合作社畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 153 | 平凉市 | 泾川县盛腾牧业有限责任公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 154 | 平凉市 | 泾川县泰源生态养殖有限公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 155 | 平凉市 | 泾川县宏泰生态肉牛养殖有限责任公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 156 | 平凉市 | 泾川县农盛肉牛繁育有限责任公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 157 | 平凉市 | 泾川县首燕牧业养殖有限公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 158 | 平凉市 | 泾川县宏达养牛专业合作社畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 159 | 平凉市 | 泾川县重生牧业有限责任公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 160 | 平凉市 | 泾川县永新黄牛饲养有限责任公司畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 161 | 平凉市 | 泾川县鑫海畜牧养殖有限公司畜禽污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 162 | 平凉市 | 泾川县红河乡红鑫黄牛养殖农民专业合作社畜禽养殖污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 163 | 酒泉市 | 金塔县白氏养殖场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 164 | 酒泉市 | 金塔县魏平原养猪场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 165 | 酒泉市 | 金塔县蒲忠凯养猪场污染减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 166 | 酒泉市 | 玉门联雄养殖有限责任公司污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 167 | 酒泉市 | 敦煌市鸿顺农产品农民专业合作社肃州镇白天标猪场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 168 | 酒泉市 | 敦煌市鑫源生态农业服务有限责任公司肃州镇鑫源生态养殖基地环境综合整治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 169 | 酒泉市 | 瓜州县兴旺养殖专业合作社污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 170 | 酒泉市 | 瓜州县兴盛和养殖农民专业合作社污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 171 | 庆阳市 | 西峰区富顺猪养殖专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 172 | 庆阳市 | 庆阳市西峰区康壮养殖农民专业合作畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 173 | 庆阳市 | 西峰区隆世源养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 174 | 庆阳市 | 庆阳市恒星养殖专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 175 | 庆阳市 | 西峰区宏旺养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 176 | 庆阳市 | 庆阳市东晟养殖有限责任公司畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 177 | 庆阳市 | 西峰玉玲猪业生态养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 178 | 庆阳市 | 华池县绿泽园养殖场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 179 | 庆阳市 | 华池县润华养殖场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 180 | 庆阳市 | 华池县富源养猪场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 181 | 庆阳市 | 华池县祥彩肉猪养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 182 | 庆阳市 | 宁县恒昌肉牛养殖基地畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 183 | 庆阳市 | 宁县新雨农业生态旅游有限公司畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 184 | 庆阳市 | 宁县康壮肉牛养殖场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 185 | 庆阳市 | 宁县梁山养殖有限公司畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 186 | 庆阳市 | 宁县小军种养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 187 | 庆阳市 | 宁县宏业生态养殖有限责任公司畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 188 | 庆阳市 | 宁县良平康嘉肉牛育肥场畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 189 | 庆阳市 | 甘肃盛威牧业发展有限公司畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 190 | 庆阳市 | 镇原县牧源牧业养殖专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 191 | 庆阳市 | 环县春琴养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 192 | 庆阳市 | 环县海鸿养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 193 | 庆阳市 | 环县牧辉养殖专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 194 | 庆阳市 | 庆城县富盛养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 195 | 定西市 | 安定区室伟瘦肉型仔猪繁育场规模化养殖场减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 196 | 定西市 | 安定区隆兴规模化养殖场减排项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 197 | 定西市 | 通渭县兴农农牧有限公司养殖场污染防治项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 198 | 定西市 | 通渭县国梁农牧业农民专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 199 | 定西市 | 通渭县亨丰乳业有限责任公司养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 200 | 定西市 | 陇西县龙川养殖场污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 201 | 定西市 | 临洮县宏达养殖场养殖废弃物污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 202 | 定西市 | 临洮县庆达养殖场养殖废弃物污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 203 | 定西市 | 漳县殪虎桥乡瓦房村民胜养殖农民专业合作社畜禽粪便无害化处理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 204 | 定西市 | 漳县东泉牧兴养殖农民专业合作社畜禽粪便无害化处理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 205 | 定西市 | 岷县泰和绿色养殖有限公司粪便污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 206 | 定西市 | 岷县圣丰畜禽养殖农民专业合作社畜禽粪便污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 207 | 陇南市 | 陇南市武都区丰园养殖合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 208 | 陇南市 | 陇南市武都区林风良种猪养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 209 | 陇南市 | 武都兴发养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 210 | 陇南市 | 武都两水宏盛养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 211 | 陇南市 | 陇南市武都区天翔养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 212 | 陇南市 | 陇南市武都区和顺养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 213 | 陇南市 | 陇南市武都区振兴牲畜养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 214 | 陇南市 | 陇南市武都区廷龙养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 215 | 陇南市 | 徽县金牛有限责任公司畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 216 | 陇南市 | 徽县白塔生态养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 217 | 陇南市 | 徽县兴牧生态养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 218 | 陇南市 | 徽县泥阳兴旺养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 219 | 陇南市 | 徽县卓瑞达农业发展有限责任公司畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 220 | 陇南市 | 两当县鱼池乡上滩黄牛养殖专业合作社（上滩村黄牛养殖专业合作社）畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 221 | 陇南市 | 两当县陇兴生态养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 222 | 陇南市 | 两当县大滩巩小平养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 223 | 陇南市 | 两当县益农养殖农民专业合作社养殖污染治理项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 224 | 陇南市 | 两当县惠诚养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 225 | 陇南市 | 两当县大滩村农丰养猪场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 226 | 陇南市 | 宕昌鹏富养殖有限公司畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 227 | 陇南市 | 宕昌县贾河乡鑫和养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 228 | 陇南市 | 宕昌县南河乡花儿坡兴发养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 229 | 陇南市 | 成县宏安种养殖农民专业合作畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 230 | 陇南市 | 成县王磨顺和养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 231 | 陇南市 | 成县乐呵呵养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 232 | 陇南市 | 成县润园养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 233 | 陇南市 | 成县康辉畜禽养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 234 | 陇南市 | 成县众康养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 235 | 陇南市 | 成县宏图养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 236 | 陇南市 | 成县芳莉养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 237 | 陇南市 | 礼县育丰种猪繁殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 238 | 陇南市 | 礼县正林牧业养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 239 | 陇南市 | 礼县宏源养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 240 | 陇南市 | 礼县天硼养猪场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 241 | 陇南市 | 礼县喜旺源养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 242 | 陇南市 | 礼县福旺养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 243 | 陇南市 | 礼县雪塬养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 244 | 陇南市 | 礼县卤源养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 245 | 陇南市 | 礼县亨祥养殖家居专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 246 | 陇南市 | 康县海云养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 247 | 陇南市 | 康县盛大养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 248 | 陇南市 | 康县福尔康养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 249 | 陇南市 | 康县岸门口镇恒远养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 250 | 陇南市 | 康县兴平养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 251 | 陇南市 | 康县宏祥养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 252 | 陇南市 | 文县大海忠信养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 253 | 陇南市 | 文县梦源养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 254 | 陇南市 | 文县绿野生态农民养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 255 | 陇南市 | 文县景园生猪养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 256 | 陇南市 | 文县润康养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 257 | 陇南市 | 文县大海仔猪繁育农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 258 | 陇南市 | 文县庆源生猪养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 259 | 陇南市 | 文县恒城通畜禽养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 260 | 陇南市 | 西和县石峰养殖农民专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 261 | 陇南市 | 西和县祥瑞种养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 262 | 陇南市 | 西和县天源养殖专业合作社畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 263 | 陇南市 | 西和县杨锐养殖场畜禽养殖污染治理工程 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 264 | 临夏州 | 临夏县丁韩丰农养殖场污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 265 | 临夏州 | 临夏县光辉养殖场污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 266 | 临夏州 | 临夏县平发养殖场污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 267 | 临夏州 | 积石山县顺发综合养殖场污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 268 | 临夏州 | 积石山县晓华特种珍禽养殖农民专业合作社污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 269 | 临夏州 | 积石山县大自然生态农业有限公司污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 270 | 临夏州 | 和政县金发畜牧养殖农民专业合作社污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 271 | 临夏州 | 永靖县福顺养殖有限公司污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 272 | 临夏州 | 永靖县润发养殖农民专业合作社污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 273 | 临夏州 | 永靖县裕源苗木种植农民专业合作社污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 274 | 临夏州 | 康乐县玉强养殖有限责任公司污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 275 | 临夏州 | 康乐县正兴养殖有限责任公司污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 276 | 临夏州 | 康乐县胭脂镇少礼肉牛养殖场污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 277 | 临夏州 | 临夏市伊泉肉牛养殖农民专业合作社污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |
| 278 | 临夏州 | 临夏市正萍养殖农民专业合作社污染治理及废弃物综合利用项目 | 2015年10月底前建成。 |  |

4-2  规模化畜禽养殖场和养殖小区管理减排计划项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 建成投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 榆中金崖奶牛养殖场规模化畜禽养殖污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 2 | 兰州市 | 兰州天瑞养殖专业合作社规模化畜禽养殖污染减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 3 | 兰州市 | 皋兰富源康养殖有限公司规模化畜禽养殖污染减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 4 | 兰州市 | 皋兰天兴种养殖专业合作规模化畜禽养殖污染减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 5 | 兰州市 | 兰州市红古区志华农牧养殖农民合作社污染治理工程规模化畜禽养殖场生猪养殖与育肥项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 6 | 金昌市 | 金昌康壮养殖有限责任公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 7 | 金昌市 | 金昌市王者猪业良种繁育场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 8 | 金昌市 | 金昌天利祥养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 9 | 金昌市 | 甘肃济川农牧有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 10 | 金昌市 | 永昌县永绿养殖农民专业合作社规模化养殖场和养殖小区减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 11 | 金昌市 | 永昌县德胜农牧农民专业合作社规模化养殖场和养殖小区减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 12 | 金昌市 | 永昌县南坝乡礼山养殖场污规模化养殖场和养殖小区减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 13 | 金昌市 | 永昌县六坝乡豪牧养殖场污规模化养殖场和养殖小区减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 14 | 金昌市 | 永昌县昕源养殖专业合作社规模化养殖场和养殖小区减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 15 | 金昌市 | 永昌县天富养殖专业合作社规模化养殖场和养殖小区减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 16 | 白银市 | 强生校生猪养殖场规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 17 | 白银市 | 白银区亨隆养殖有限责任公司规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 18 | 白银市 | 白银区牧兴养殖专业合作社规模化养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 19 | 白银市 | 白银市白银区昌盛养殖专业合作社规模化养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 20 | 白银市 | 白银沃得利养殖有限公司规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 21 | 白银市 | 白银合兴养殖有限公司规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 22 | 白银市 | 白银民鑫玉养殖有限公司奶牛养殖场规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 23 | 白银市 | 许海洋养殖场规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 24 | 白银市 | 白银市平川区瑞源养殖场污染防治工程项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 25 | 白银市 | 白银钰强奶牛养殖有限公司污染防治工程项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 26 | 白银市 | 靖远荣泰畜牧业发展有限公司生猪粪便综合利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 27 | 白银市 | 白银市原野养殖有限公司污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 28 | 白银市 | 景泰县昌欣乳业有限公司粪污治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 29 | 白银市 | 景泰博康畜禽养殖合作社粪污治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 30 | 白银市 | 会宁县亿源养殖有限公司规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 31 | 白银市 | 会宁县金玲养殖有限公司中川分公司规模化畜禽养殖污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 32 | 白银市 | 会宁县银河养殖有限公司规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 33 | 白银市 | 会宁县袁坪养殖专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 34 | 天水市 | 天水开源养殖有限公司规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 35 | 天水市 | 天水市田源种猪繁育专业合作社规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 36 | 天水市 | 天水雪园农业开发有限公司蛋鸡养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 37 | 天水市 | 天水洁通农业科技有限公司规模化畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 38 | 天水市 | 秦安县上庄养殖专业合作社废弃物综合利用及污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 39 | 天水市 | 秦安县宏伟养殖有限责任公司污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 40 | 天水市 | 秦安县水泉养殖专业合作社废弃物综合利用及污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 41 | 天水市 | 甘谷县新农养殖专业合作社畜禽养殖污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 42 | 天水市 | 甘肃三合农业科技有限公司畜禽养殖污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 43 | 天水市 | 武山县爱军养殖专业合作社畜禽养殖减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 44 | 天水市 | 武山县鸿尔康养殖专业合作社畜禽养殖减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 45 | 天水市 | 武山南海养殖专业合作社畜禽养殖减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 46 | 天水市 | 武山宝石养殖农民专业合作社畜禽养殖减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 47 | 天水市 | 清水县贾川乡贾川村养牛小区污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 48 | 天水市 | 清水县金集镇瓦寨养牛小区污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 49 | 天水市 | 清水县郭川乡孙山村养猪小区污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 50 | 天水市 | 清水县远门乡新石养猪小区污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 51 | 天水市 | 清水县土门乡朱王村养牛小区污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 52 | 天水市 | 清水县黄门乡马什村养猪小区污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 53 | 武威市 | 凉州区源山养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 54 | 武威市 | 武威威达牧业有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 55 | 武威市 | 武威市凉州区浩瀚兴牧养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 56 | 武威市 | 武威市凉州区欣荣养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 57 | 武威市 | 武威市凉州区燕荣养殖农民合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 58 | 武威市 | 武威市凉州区鹃鹃养殖农民合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 59 | 武威市 | 武威凉州区华岩养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 60 | 武威市 | 武威市凉州区尚伟养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 61 | 武威市 | 武威市凉州区康泰养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 62 | 武威市 | 武威果沐养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 63 | 武威市 | 武威市凉州区金祥瑞养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 64 | 武威市 | 武威市凉州区雨桐雨养殖农民专业合作社污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 65 | 武威市 | 武威市金绿源农业科技发展有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 66 | 武威市 | 甘肃凉州黑牛科技股份有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 67 | 武威市 | 武威市凉州区瑞隆专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 68 | 武威市 | 武威市凉州区怡泰养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 69 | 武威市 | 民勤县盛丰养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 70 | 武威市 | 民勤县鸿瑞养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 71 | 武威市 | 民勤县生远养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 72 | 武威市 | 民勤县开元养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 73 | 武威市 | 古浪县福源养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 74 | 武威市 | 古浪县鸿运养殖场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 75 | 武威市 | 古浪县佳兴养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 76 | 武威市 | 古浪县鑫旺养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 77 | 武威市 | 古浪县开金养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 78 | 武威市 | 古浪县聚丰养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 79 | 武威市 | 天祝藏族自治县轩轩高原养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 80 | 武威市 | 天祝藏族自治县春天养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 81 | 武威市 | 天祝藏族自治县万博养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 82 | 武威市 | 天祝藏族自治县恒崟农牧业有限责任公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 83 | 武威市 | 天祝藏族自治县繁盛养殖小区畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 84 | 武威市 | 天祝藏族自治县畜畜发养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 85 | 武威市 | 天祝藏族自治县豪嘉源养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 86 | 武威市 | 天祝藏族自治县万佳养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 87 | 武威市 | 天祝藏族自治县盛源聚养殖场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 88 | 张掖市 | 南湾村生猪养殖小区畜禽养殖污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 89 | 张掖市 | 高台县天浩畜牧科技发展有限公司畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 90 | 张掖市 | 高台县奋新农牧业有限责任公司畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 91 | 张掖市 | 高台县巷道镇兴业达仔猪繁育养殖场畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 92 | 张掖市 | 高台县佳牧养猪场畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 93 | 张掖市 | 甘州区良儒农民养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 94 | 张掖市 | 甘州区金顺养殖有限责任公司畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 95 | 张掖市 | 张掖市甘州区前进奶牛专业合作社（原甘州区平山湖肉牛养殖场）污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 96 | 张掖市 | 张掖市甘州区三隆养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 97 | 张掖市 | 张掖市甘州区绿洲奶牛繁育农民专业合作社（原甘州区欧阳养殖场）污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 98 | 张掖市 | 张掖市甘州区恒达农民养殖专业合作社（原甘州区乌江富海养殖场）污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 99 | 张掖市 | 张掖市永秀畜牧养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 100 | 张掖市 | 张掖市甘州区宏阳养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 101 | 张掖市 | 张掖市甘州区现代养殖农民专业合作社（原恒昌农牧有限责任公司）污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 102 | 张掖市 | 张掖市春江农业综合开发有限公司畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 103 | 张掖市 | 张掖市甘州区汇源奶牛专业合作社（原甘州区龙鑫肉牛养殖场）污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 104 | 张掖市 | 张掖市发忠牧业有限责任公司畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 105 | 张掖市 | 张掖市甘州区鸿运养猪农民专业合作社污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 106 | 张掖市 | 甘州区祯宏养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 107 | 张掖市 | 甘州区瑞杰养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 108 | 张掖市 | 甘州区悦华养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 109 | 张掖市 | 临泽县博苑农牧开发有限责任公司畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 110 | 张掖市 | 临泽县沙河镇李文民养殖场畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 111 | 张掖市 | 临泽县华兴生猪养殖专业合作社畜禽粪便及尿液污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 112 | 平凉市 | 平凉市红旗养牛农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 113 | 平凉市 | 平凉市崆峒区泰丰良种猪繁育厂畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 114 | 平凉市 | 平凉市崆峒区锦泰养猪专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 115 | 平凉市 | 平凉市崆峒区大寨乡黄家村苏十生千头肉牛养殖场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 116 | 平凉市 | 平凉市伊欣商贸有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 117 | 平凉市 | 平凉市四十里铺镇长沟门兴达猪场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 118 | 平凉市 | 祥盛牧业牧业有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 119 | 平凉市 | 骏达牧业有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 120 | 平凉市 | 广盛牧业有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 121 | 平凉市 | 泾川县裕康牧业有限责任公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 122 | 平凉市 | 灵台县独店绿塬秦川牛繁殖育肥场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 123 | 平凉市 | 星火乡罗家坡肉牛养殖小区畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 124 | 平凉市 | 崇信县大庄民生养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 125 | 平凉市 | 崇信县荣斌种养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 126 | 平凉市 | 崇信县桃花缘农牧发展有限责任公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 127 | 平凉市 | 崇信县百兴养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 128 | 平凉市 | 崇信县恒盛肉牛养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 129 | 平凉市 | 崇信县鼎盛肉牛养殖农民专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 130 | 平凉市 | 崇信伊顺祥清真牛业有限责任公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 131 | 平凉市 | 华亭县红旗牧业有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 132 | 平凉市 | 静宁县恒远养殖有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 133 | 平凉市 | 静宁县益源养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 134 | 平凉市 | 静宁县甘沟乡联银养猪场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 135 | 平凉市 | 静宁县峰源养殖场畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 136 | 平凉市 | 静宁县富源养殖专业合作社畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 137 | 平凉市 | 静宁县恒源农畜有限公司畜禽粪便资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 138 | 酒泉市 | 金塔县城源养殖场污染污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 139 | 酒泉市 | 金塔县胡兵养殖场污染污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 140 | 酒泉市 | 金塔县刘廷玉养殖场污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 141 | 酒泉市 | 金塔县凤琴养殖场污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 142 | 酒泉市 | 金塔县西坝乡张正远养殖场污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 143 | 酒泉市 | 金塔县常玉贵养殖场污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 144 | 酒泉市 | 康源农牧业开发有限公司污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 145 | 酒泉市 | 酒泉市肃州区恒兴种猪繁育场畜禽污染物项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 146 | 酒泉市 | 肃州区金佛寺镇观山科技养殖园区畜禽粪便污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 147 | 酒泉市 | 酒泉市友邦养殖专业合作社生猪养殖粪便污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 148 | 酒泉市 | 永祥养殖有限公司污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 149 | 庆阳市 | 庆阳市西峰区天蓬专业合作社畜禽养殖固废及废水处理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 150 | 庆阳市 | 华池县富奥养殖场畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 151 | 庆阳市 | 华池县德旺养殖场畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 152 | 庆阳市 | 华池县翼飞养殖农民专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 153 | 庆阳市 | 正宁县泰生养猪场污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 154 | 庆阳市 | 环县正鑫养殖专业合作社畜禽养殖粪便收集及有机肥生产资源化利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 155 | 庆阳市 | 合水县腾辉生态养殖场粪污治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 156 | 庆阳市 | 合水县永裕养猪场污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 157 | 庆阳市 | 庆城县丽蓉养殖农民专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 158 | 庆阳市 | 庆城县金顺养殖农民专业合作社畜禽养殖污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 159 | 定西市 | 陇西县泰林养殖农民合作社养殖废弃物综合利用治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 160 | 定西市 | 渭源县国英特色畜牧业有限责任公司废弃物无害化综合利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 161 | 定西市 | 临洮县东升养殖场养殖废弃物综合利用治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 162 | 定西市 | 临洮县草旺养殖专业合作社养殖废弃物综合利用治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 163 | 定西市 | 临洮县兴城养殖场养殖废弃物综合利用治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 164 | 定西市 | 临洮县向宇养殖专业合作社养殖废弃物综合利用治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 165 | 陇南市 | 武都区马街宏盛养殖场污染治理设施工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 166 | 陇南市 | 武都区丰祥养殖专业合作社污染治理设施工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 167 | 陇南市 | 武都区亚东生猪繁育场污染治理设施工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 168 | 陇南市 | 大兴科技养殖有限公司污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 169 | 陇南市 | 永和生态养殖专业合作社污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 170 | 陇南市 | 成县地源养殖专业合作社污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 171 | 陇南市 | 众合种植养殖农民专业合作社污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 172 | 陇南市 | 文县新达畜禽繁育养殖场污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 723 | 陇南市 | 文县顺兴猪业养殖专业合作社污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 174 | 陇南市 | 文县石鸡坝鑫旺养殖专业合作社污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 175 | 陇南市 | 文县太和养殖合作社污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 176 | 陇南市 | 文县城关镇马家坝玉庆仔猪养育场污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 177 | 陇南市 | 文县兴发生猪养殖农民专业合作社污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 178 | 陇南市 | 宕昌县贾河乡申扎生态生猪养殖场废弃物污染治理及综合利用项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 179 | 陇南市 | 康县畜聚旺生猪养殖专业合作社畜禽污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 180 | 陇南市 | 康县谷畜农业发展有限公司污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 181 | 陇南市 | 两当县兴宇养殖场养殖污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 182 | 陇南市 | 两当县嘉凌生态养殖场养殖污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 183 | 陇南市 | 成县联合种猪繁育养殖农民专业合作社污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 184 | 陇南市 | 西和县佳祥养殖场废弃物综合利用工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 185 | 陇南市 | 西和县恒丰生态养殖场废弃物综合利用工程（生猪） | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 186 | 临夏州 | 永靖县众成养殖有限责任公司污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 187 | 临夏州 | 永靖县正丰养殖有限公司污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 188 | 临夏州 | 临夏市振兴生猪养殖小区减排项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 189 | 临夏州 | 临夏县麻尼寺沟乡兴发养殖场污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 190 | 临夏州 | 和政县惠盛养殖场污染治理工程 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 191 | 临夏州 | 东乡县凤凰绿色肉类养殖开发有限公司污染治理项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 192 | 临夏州 | 康乐县犇牛牧业有限公司污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 193 | 临夏州 | 甘肃康乐县宏福现代农牧产业有限公司污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 194 | 临夏州 | 康乐县青山养殖场污染防治项目 | 进一步规范畜禽粪便治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |

4-3 农业源畜禽养殖专业户污染物集中处置减排项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 建成投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金昌市 | 永昌县恒瑞有机复合肥有限责任公司3万吨/年有机肥项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 2 | 金昌市 | 金昌天康养殖有限公司利用畜禽粪便生产生物有机肥 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 3 | 金昌市 | 金昌沃力宝年产三万吨有机肥 生产项目 | 进一步规范污染治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 4 | 白银市 | 白银市原野养殖有限公司畜禽养殖粪便有机肥生产线减排项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 5 | 白银市 | 白银黄河饲料有限公司年产5000吨有机肥生产项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 6 | 白银市 | 白银市鑫昊工贸有限公司2万吨有机肥加工项目 | 进一步规范污染治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用 |  |
| 7 | 白银市 | 甘肃永泰康农业综合开发有限公司2万吨/年有机肥加工项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 8 | 白银市 | 会宁农宝生物有机肥有限公司2万吨/年有机肥加工项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 9 | 天水市 | 甘肃慈辉农业生态有限公司万吨有机肥生产示范项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 10 | 天水市 | 天水润德沼气开发工程有限公司有机肥生产项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 11 | 天水市 | 武山通济牧业有限责任公司畜禽养殖污染物集中治理减排项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 12 | 天水市 | 甘谷县丰裕养殖有限责任公司有机肥生产项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 13 | 武威市 | 民勤县巴腾生物有机肥公司5万吨/年有机肥生产线减排项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 14 | 武威市 | 凉州区南安新型农村社区大型沼气集中供气工程项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 15 | 武威市 | 天祝县绿能瑞奇生物技术有限公司公司2万吨/年有机肥生产线减排项目 | 进一步规范污染治理设施，完善污染减排台账，确保发挥减排作用。 |  |
| 16 | 张掖市 | 临泽升华农生物科技有限公司有机肥畜禽养殖污染物集中治理工程 | 2015年6月底前建成投运，8月底前通过环保验收。 |  |
| 17 | 张掖市 | 甘肃华瑞农业股份有限公司数字化奶牛场有机肥畜禽养殖污染物集中治理工程 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 18 | 平凉市 | 平凉市雄风实业有限责任公司年产3万吨有机肥加工生产线项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 19 | 平凉市 | 华亭县银泽实业有限责任公司生物有机肥加工项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 20 | 平凉市 | 甘肃银海生物科技肥料有限公司年产5万吨有机肥生产线建设项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 21 | 平凉市 | 甘肃辰宇生态农业开发集团有限责任公司畜禽粪污无害化处理循环经济资源综合利用项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 22 | 平凉市 | 灵台荣旺农牧发展有限责任公司年产１万吨畜禽养殖有机肥生产线污染减排项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 23 | 平凉市 | 崇信县百盛现代农业有限责任公司有机肥生产污染物集中治理减排项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 24 | 酒泉市 | 酒泉市富农生物农业发展有限公司畜禽粪便无害化处理有机肥料生产线建设项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 25 | 酒泉市 | 酒泉市康多生态农业科技发展有限公司年产5万吨生物有机肥畜禽粪便集中处理生产线建设项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 26 | 庆阳市 | 华池县秦达禽业有限公司有机肥生产项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 27 | 庆阳市 | 宁县庆龙禽业养殖场有机肥生产项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 28 | 定西市 | 通渭县欣华农牧有限公司5万吨有机肥建设项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 29 | 定西市 | 渭源县红火畜禽养殖专业合作社年产5万吨有机肥生产加工项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 30 | 定西市 | 渭源县农家畜禽养殖专业合作社利用畜禽粪便秸秆生产3万吨生物有机肥项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 31 | 陇南市 | 康县坤神生物开发有限责任公司有机肥生产加工项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 32 | 陇南市 | 文县康泰农业有限责任公司有机肥生产加工项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 33 | 陇南市 | 徽县金牛有限责任公司有机肥生产加工项目 | 2015年5月底前建成投运，6月底前通过环保验收。 |  |
| 34 | 甘南州 | 迭部县百花坛药材种植农民专业合作社有机肥建设项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 35 | 甘南州 | 舟曲县第一产业有限公司有机肥建设项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |
| 36 | 临夏州 | 临夏州八坊牧业科技有限公司肉牛粪便废弃物生产有机肥污染治理项目 | 2015年10月底前建成投运，11月底前通过环保验收。 |  |

5. 机动车氮氧化物减排任务

| 序号 | 市州 | 减排目标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兰州市 | 1、完成国家和省上下达的“黄标车”和老旧车淘汰任务，年底前要全面淘汰2005年之前注册营运的黄标车辆。 2、组织完成辖区内机动车环检机构资质续延、检测方法升级和环检联网工作。督促辖区内环检机构严格按《机动车环保检验机构管理规定》相关要求开展各项工作，并做好环保标志核发工作；确保按要求完成各环检机构资质续延、检测方法升级和环检联网工作（其中，检测方法升级仅涉及平凉、庆阳、陇南、甘南四个市州）。 3、对辖区机动车环检机构进行监督检查，2015年机动车环保定期检验率达到辖区应检车辆的100%。应检车辆数为截止2015年12月31日辖区内载客汽车和载货汽车保有量（不含其它车辆及新注册车辆）的总数。 4、委托辖区内取得委托资质的环检机构，开展机动车环保合格标志核发工作，2015年机动车环保合格标志核发率达辖区已环检机动车的100%。已环检机动车数量以2015年1月1日至12月31日期间辖区内已完成尾气检测的机动车统计数（不含尾气检测不合格车辆数）。 |
| 2 | 嘉峪关市 |  |
| 3 | 金昌市 |  |
| 4 | 白银市 |  |
| 5 | 天水市 |  |
| 6 | 武威市 |  |
| 7 | 张掖市 |  |
| 8 | 平凉市 |  |
| 9 | 酒泉市 |  |
| 10 | 庆阳市 |  |
| 11 | 定西市 |  |
| 12 | 陇南市 |  |
| 13 | 临夏州 |  |
| 14 | 甘南州 |  |

6. 2015年计划完成阶段性任务的减排项目

| 序号 | 市州 | 项目内容 | 建成投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庆阳市 | 庆阳市东区污水处理工程 | 完成前期工作，2015年底前开工建设。 |  |
| 2 | 武威市 | 天祝县炭山岭镇污水处理工程 | 2015年底前完成土建工程。 |  |
| 3 | 定西市 | 定西新市区污水处理工程 | 2015年底前完成土建工程。 |  |